ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ»
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «00» 00 2025 года  № 
      
д. Жижица

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06.02.2024 № 4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ» НА 2023 – 2027 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления администрации сельского поселения «Жижицкая волость» от 01.12.2015 № 136 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ» Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023– 2027 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» 06.02.2024 № 4 (с изменениями от 29.03.2024 № 9; 29.08.2024 № 40; 25.10.2024 № 62; 17.02.2025 № 17; 11.06.2025 № 48: № 64 от 09.09.2025) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023 – 2027 годы» внести изменения:
Строку:
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источники
	Всего
(тыс. руб.)
	2023г
(тыс. руб.)
	2024г
(тыс. руб.)
	2025г
(тыс. руб.)
	2026г
(тыс. руб.)
	2027г
(тыс. руб.)

	
	федеральный бюджет
	720,36400
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513

	
	областной бюджет
	3017,92417
	111,94417
	304,125
	2063,855
	269,000
	269,000

	
	местный бюджет
	28452,08326
	6654,28762
	7267,47522
	5414,92042
	4300,900
	4814,500

	
	иные источники
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	 

	
	всего по источникам
	32195,37143
	6871,87179
	7699,18322
	7634,13642
	4735,16700
	5255,01300

	
	
	
	
	
	
	
	




Изложить в следующей редакции:
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источники
	Всего
(тыс. руб.)
	2023г
(тыс. руб.)
	2024г
(тыс. руб.)
	2025г
(тыс. руб.)
	2026г
(тыс. руб.)
	2027г
(тыс. руб.)

	
	федеральный бюджет
	720,36400
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513

	
	областной бюджет
	2992,92417
	111,94417
	304,125
	2038,855
	269,000
	269,000

	
	местный бюджет
	28598,43326
	6654,28762
	7267,47522
	5561,27042
	4300,900
	4814,500

	
	иные источники
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 

	
	всего по источникам
	32316,72143
	6871,87179
	7699,18322
	7755,48642
	4735,16700
	5255,01300

	
	
	
	
	
	
	
	



Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
	
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы


	
	1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения - 10 (км)
 2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,15 (%).
 3. Количество замененных ламп - 53(ед.)
 4. Количество освещенных населенных пунктов - 12 (ед.)
 5. Количество посаженных деревьев – 145 (ед.)
 6. Количество приобретенных саженцев - 145 (ед.)
 7.Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ – 5 (ед.)
 8.Количество проведенных межеваний границ земельных участков братских и гражданских кладбищ – 5 (ед).
 9. Количество проведенных работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок - 5 (ед.)
10. Количество благоустроенных контейнерных площадок - 4 (ед)
 11. Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству – 6 (ед.)
 12. Реализация мероприятия направленное на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан – 1 (ед.) 
 13. Реализация мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» - 0 (ед.)
 14. Реализация мероприятия направленное на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС – 6 (ед.)
15. Количество проведенных мероприятий по реализации инициативных проектов – 1 (ед.)
 16. Реализация народной программы - 7 (ед.)
 17. Количество обработанной территории от борщевика Сосновского  – 112,42 (га )
 18. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок - 5 (ед.)
 19. Количество оплаченных услуг ЖКХ - 13 (мес.)
 20. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 60 (ед.)
 21. Количество оказанных услуг по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры – 1 ( ед.)
 22. Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы - 7 (ед.)
 23. Снижение количества пожаров - 10 (ед.)
 24. Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 10 (ед.)
 25. Количество населенных пунктов в которых проведена противопожарная опашка -6 (ед.)
 26.Количество благоустроенных пожарных водоемов – 13 (ед)
 27. Реализация мероприятия по обслуживанию системы пожарной сигнализации Административного здания – 5 (ед.)
 28. Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1 (чел)
 28. Количество военно - учетных работников – 1 (чел.)
 29. Количество получателей единовременной выплаты -17 (ед.)
 30. Количество участвующих в праздничных мероприятиях – 500 (чел.)
 31. Количество проведенных сельских мероприятий – 75 (ед.)
 32. Реализация мероприятия направленное на осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений - 3 (ед.)
33.Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещения населения –25 (ед.).
34.Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению – 4500 (чел.).



1.1.1. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
по строке «Общий объем финансирования Программы на 2023 – 2027 годы» цифры «32 195,37143» заменить цифрами «32 316,72143»;
по строке «на 2025 год» цифры «7 634,13642» заменить цифрами «7 755,48642».
	
1.1.2. Разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
Предлагаемый вариант реализации Программы позволит сформировать необходимые условия для устойчивого функционирования инфраструктуры и будет способствовать позитивным переменам в качестве жизни населения. По прогнозным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2027 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:
1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения - 10 (км)
 2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,15 (%).
 3. Количество замененных ламп - 53(ед.)
 4. Количество освещенных населенных пунктов - 12 (ед.)
 5. Количество посаженных деревьев - 145(ед.)
 6. Количество приобретенных саженцев - 145 (ед.)
 7.Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ – 5 (ед.)
 8.Количество проведенных межеваний границ земельных участков братских и гражданских кладбищ – 5 (ед).
 9. Количество проведенных работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок - 5 (ед.)
10. Количество благоустроенных контейнерных площадок - 4 (ед)
 11. Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству – 6 (ед.)
 12. Реализация мероприятия направленное на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан – 1 (ед.) 
 13. Реализация мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» - 0 (ед.)
 14. Реализация мероприятия направленное на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС – 6 (ед.)
15. Количество проведенных мероприятий по реализации инициативных проектов – 1 (ед.)
 16. Реализация народной программы - 7 (ед.)
 17. Количество обработанной территории от борщевика Сосновского – 112,42 (га )
 18. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок - 5 (ед.)
 19. Количество оплаченных услуг ЖКХ - 13 (мес.)
 20. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 60 (ед.)
 21. Количество оказанных услуг по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры – 1 ( ед.)
 22. Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы - 7 (ед.)
 23. Снижение количества пожаров - 10 (ед.)
 24. Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 10 (ед.)
 25. Количество населенных пунктов в которых проведена противопожарная опашка -6 (ед.)
 26.Количество благоустроенных пожарных водоемов – 13 (ед)
 27. Реализация мероприятия по обслуживанию системы пожарной сигнализации Административного здания – 5 (ед.)
 28. Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1 (чел)
 28. Количество военно - учетных работников – 1 (чел.)
 29. Количество получателей единовременной выплаты -17 (ед.)
 30. Количество участвующих в праздничных мероприятиях – 500 (чел.)
 31. Количество проведенных сельских мероприятий – 75 (ед.)
 32. Реализация мероприятия направленное на осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений - 3 (ед.)
33.Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещения населения –25 (ед.).
34.Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению – 4500 (чел.).


1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»:
Строку:
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источники
	Всего
(тыс. руб.)
	2023г
(тыс. руб.)
	2024г
(тыс. руб.)
	2025г
(тыс. руб.)
	2026г
(тыс. руб.)
	2027г                    (тыс. руб.)

	
	федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет
	3010,42417
	111,94417
	296,625
	2063,855
	269,000
	269,000

	
	местный бюджет
	15555,66220
	2705,38294
	4228,24540
	2520,83386
	2793,80000
	3307,40000

	
	иные источники
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	 

	
	всего по источникам
	18571,08637
	2817,32711
	4524,87040
	4589,68886
	3062,80000
	3576,40000

	
	
	
	
	
	
	
	



Изложить в следующей редакции:
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источники
	Всего
(тыс. руб.)
	2023г
(тыс. руб.)
	2024г
(тыс. руб.)
	2025г
(тыс. руб.)
	2026г
(тыс. руб.)
	2027г                    (тыс. руб.)

	
	федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет
	2985,42417
	111,94417
	296,625
	2038,855
	269,000
	269,000

	
	местный бюджет
	15650,66220
	2705,38294
	4228,24540
	2615,83386
	2793,80000
	3307,40000

	
	иные источники
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 

	
	всего по источникам
	18641,08637
	2817,32711
	4524,87040
	4659,68886
	3062,80000
	3576,40000

	
	
	
	
	
	
	
	




Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
	
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы


	1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения - 10 (км)
 2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,15 (%).
 3. Количество замененных ламп - 53(ед.)
 4. Количество освещенных населенных пунктов - 12 (ед.)
 5. Количество посаженных деревьев - 145(ед.)
 6. Количество приобретенных саженцев - 145 (ед.)
 7.Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ – 5 (ед.)
 8.Количество проведенных межеваний границ земельных участков братских и гражданских кладбищ – 5 (ед).
 9. Количество проведенных работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок - 5 (ед.)
10. Количество благоустроенных контейнерных площадок - 4 (ед)
 11. Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству – 6 (ед.)
 12. Реализация мероприятия направленное на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан – 1 (ед.) 
 13. Реализация мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» - 0 (ед.)
 14. Реализация мероприятия направленное на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС – 6 (ед.)
15. Количество проведенных мероприятий по реализации инициативных проектов – 1 (ед.)
 16. Реализация народной программы - 7 (ед.)
 17. Количество обработанной территории от борщевика Сосновского – 112,42 (га )
 18. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок - 5 (ед.)
 19. Количество оплаченных услуг ЖКХ - 13 (мес.)
 20. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 60 (ед.)
 21. Количество оказанных услуг по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры – 1 ( ед.)
 22. Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы - 7 (ед.)




1.2.1 В разделе 3 «Перечень и краткое описание основных мероприятий» изложить в новой редакции:
Пункт 6:
	«6. Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселений. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий: 
	- проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения; 
	- мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан;
	- реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
	- расходы местным бюджетам на реализацию инициативных проектов;
	- софинансирование расходов местным бюджетам на реализацию инициативных проектов.»
     - софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив";
     - субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Во имя памяти") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
	- софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Во имя памяти") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
- субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Продолжая память") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
	- софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Продолжая память") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
	- субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово (проект ТОС "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
	- софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово (проект ТОС "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
	- софинансирование расходов за счет средств внебюджетных источников на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово (проект ТОС "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
	- субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд));
	- софинансирование субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))

Пункт 7:
«7. Реализация народной программы. По данному основному мероприятию предусматривается реализация мероприятий:
 - закупка и установка пластиковых окон для Жижицкого Дома культуры;
- приобретение ширмы напольной, складной для Жижицкой СОШ;
- установка забора и детского игрового оборудования в Жижицком филиале МБДОУ "Лучик";
- приобретение зеркал для Жижицкого Дома культуры;
- реализация мероприятий по народной программе;
- оплата договоров по пристройке в Жижицком ДК;
- приобретение материалов на пристройку в Жижицком ДК;
- иные межбюджетные трансферты на ремонт МБОУ "Жижицкая СОШ;
- благоустройство братского захоронения д.Жижица.»;
-приобретение искусственной ели в МБОУ "Жижицкая СОШ".

1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
по строке «Общий объем финансирования Подпрограммы на 2023 – 2027 годы» цифры «18 571,08637» заменить цифрами «18 641,08637»;
по строке «на 2025 год» цифры «4 589,68886» заменить цифрами «4 659,68886»;

1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»:
Строку:
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источники
	Всего
(тыс. руб.)
	2023г
(тыс. руб.)
	2024г
(тыс. руб.)
	2025г
(тыс. руб.)
	2026г
(тыс. руб.)
	2027г
(тыс. руб.)

	
	федеральный бюджет
	720,36400
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513

	
	областной бюджет
	7,50000
	 
	7,500
	0,00
	0,000
	0,000

	
	местный бюджет
	12693,19106
	3903,51968
	2999,07482
	2846,39656
	1472,100
	1472,100

	
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	всего по источникам
	13421,05506
	4009,15968
	3134,15782
	2996,75756
	1637,367
	1643,613

	
	
	
	
	
	
	
	



Изложить в следующей редакции:
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источники
	Всего
(тыс. руб.)
	2023г
(тыс. руб.)
	2024г
(тыс. руб.)
	2025г
(тыс. руб.)
	2026г
(тыс. руб.)
	2027г
(тыс. руб.)

	
	федеральный бюджет
	720,36400
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513

	
	областной бюджет
	7,50000
	 
	7,500
	0,00
	0,000
	0,000

	
	местный бюджет
	12744,54106
	3903,51968
	2999,07482
	2897,74656
	1472,100
	1472,100

	
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	всего по источникам
	13472,40506
	4009,15968
	3134,15782
	3048,10756
	1637,367
	1643,613

	
	
	
	
	
	
	
	




1.3.1 В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2023 – 2027 годы» цифры «13 421,05506» заменить цифрами «13 472,40506»;
по строке «на 2025 год» цифры «2 996,75756» заменить цифрами «3 048,10756»;

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023-2027годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать путем размещения в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pravo.pskov.ru, обнародовать в здании Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» (ул. Зеленая д.4 д. Жижица) и на официальном сайте муниципального образования «Жижицкая волость» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» https://zhizhickaya-r58.gosweb.gosuslugi.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения 
«Жижицкая волость»	                                Н.И. Балмышев
     
Начальник отдела бюджетов поселений 
финансового управления Администрации
Куньинского района                                      В.А.Гришанова




Исполнитель:
Главный специалист сельского поселения «Жижицкая волость» Т.Н. Боталова 8-81149-31-134
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к Постановлению Администрации сельского поселения 
  "Жижицкая волость" от 00.00.2025 № 00 
 "О внесении изменений в муниципальную программу 
 "Комплексное развитие систем инфраструктуры 
  и благоустройства муниципального образования 
  "Жижицкая волость" на 2023-2027 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем инфраструктуры
 и благоустройства муниципального образования
 «Жижицкая волость» на 2023-2027 годы»
утвержденная постановлением от 06.02.2024 № 4

Сведения 
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Зачение целоевых показателей
	ВСЕГО

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7
	8

	Муниципальная программа
 «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства 
муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023 – 2027 годы»

	1
	Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения 
	км
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	2
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	%
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	10,15

	3
	Количество замененных ламп
	ед.
	5
	10
	18
	10
	10
	53

	4
	Количество освещенных населенных пунктов
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	5
	Количество посаженных деревьев, кустарников
	ед.
	0
	75
	70
	0
	0
	145

	6
	Количество приобретенных саженцев
	ед.
	0
	75
	70
	0
	0
	145

	7
	Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	8
	Количество проведенных межеваний границ земельных участков братских и гражданских кладбищ
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	9
	Количество проведенных работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	10
	Количество благоустроенных контейнерных площадок 
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	4

	11
	Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству
	ед.
	0
	1
	3
	1
	1
	6

	12
	Реализация мероприятия направленное на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан 
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	13
	Реализация мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Реализация мероприятия направленное на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС
	ед. 
	1
	1
	2
	1
	1
	6

	15
	Количество проведенных мероприятий по реализации инициативных проектов
	ед. 
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	16
	Реализация народной программы 
	ед.
	1
	3
	1
	1
	1
	7

	17
	Количество обработанной территории от борщевика Сосновского 
	га.
	7,56
	22
	38,86
	22
	22
	112,42

	18
	Количество оборудованных и реконструированных детских площадок 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	19
	 Количество оплаченных услуг ЖКХ 
	мес.
	12
	1
	0
	0
	0
	13

	20
	Количество спиленных и убранных аварийных деревьев
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	60

	21
	Количество оказанных услуг по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	22
	Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы
	ед.
	0
	7
	0
	0
	0
	7

	23
	Снижение количества пожаров
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	24
	Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	25
	Количество населенных пунктов в которых проведена противопожарная опашка
	ед. в год
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	26
	Количество благоустроенных пожарных водоемов
	ед.
	1
	3
	3
	3
	3
	13

	27
	Реализация мероприятия по монтажу и обслуживанию системы пожарной сигнализации Административного здания
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	28
	Количество муниципальных служащих на 1000 жителей
	чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	Количество военно – учетных работников 
	чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	30
	Количество получателей единовременной выплаты
	чел.
	7
	3
	3
	2
	2
	17

	31
	Количество участвующих в праздничных мероприятиях 
	чел.
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	32
	Количество проведенных сельских мероприятий
	ед.
	15
	15
	15
	15
	15
	75

	33
	Реализация мероприятия направленное на осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 
	ед. 
	0
	0
	1
	1
	1
	3

	34
	Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещения населения 
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	35
	Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению 
	чел.
	900
	900
	900
	900
	900
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
 «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»

	1
	Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения 
	км
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	2
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	%
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	10,15

	3
	Количество замененных ламп
	ед.
	5
	10
	18
	10
	10
	53

	4
	Количество освещенных населенных пунктов
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	5
	Количество посаженных деревьев, кустарников
	ед.
	0
	75
	70
	0
	0
	145

	6
	Количество приобретенных саженцев
	ед.
	0
	75
	70
	0
	0
	145

	7
	Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	8
	Количество проведенных межеваний границ земельных участков братских и гражданских кладбищ
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	9
	Количество проведенных работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Количество благоустроенных контейнерных площадок 
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	4

	11
	Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству
	ед.
	0
	1
	3
	1
	1
	6

	12
	Реализация мероприятия направленное на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан 
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	13
	Реализация мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Реализация мероприятия направленное на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС
	ед. 
	1
	1
	2
	1
	1
	6

	15
	Количество проведенных мероприятий по реализации инициативных проектов
	ед. 
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	16
	Реализация народной программы 
	ед.
	1
	3
	1
	1
	1
	7

	17
	Количество обработанной территории от борщевика Сосновского 
	га.
	7,56
	22
	38,86
	22
	22
	112,42

	18
	Количество оборудованных и реконструированных детских площадок 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	19
	 Количество оплаченных услуг ЖКХ 
	мес.
	12
	1
	0
	0
	0
	13

	20
	Количество спиленных и убранных аварийных деревьев
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	60

	21
	Количество оказанных услуг по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	22
	Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы
	ед.
	0
	7
	0
	0
	0
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 
«Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»

	2.1.
	Снижение количества пожаров
	    ед
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	2.2.
	Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	    ед
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	2.3.
	Количество населенных пунктов в которых проведена противопожарная опашка
	ед
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	2.4.
	Количество обустроенных пожарных водоемов
	ед
	1
	3
	3
	3
	3
	13

	2.5.
	Реализация мероприятия по монтажу и обслуживанию системы пожарной сигнализации Административного здания
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 
«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»

	3.1.
	Количество муниципальных служащих на 1000 жителей
	чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	3.2.
	Количество военно – учетных работников 
	чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	3.3.
	Количество получателей единовременной выплаты
	чел.
	7
	3
	3
	2
	2
	17

	3.4.
	Количество участвующих в праздничных мероприятиях 
	чел.
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	3.5.
	Количество проведенных сельских мероприятий 
	ед. 
	15
	15
	15
	15
	15
	75

	3.6.
	Реализация мероприятия направленное на осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений
	ед. 
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4                                                                                                                                                                    «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

	4.1.
	Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения 
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	4.2.
	Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению 
	чел.
	900
	900
	900
	900
	900
	4500



Приложение 2 
к Постановлению Администрации сельского поселения 
                                                                 «Жижицкая волость» от 00.00.2025 № 00     
                                                           «Об утверждении муниципальной программы 
                                                             «Комплексное развитие систем инфраструктуры
                                                              и благоустройства муниципального образования
                                                        «Жижицкая волость» на 2023-2027 годы»

Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем инфраструктуры
 и благоустройства муниципального образования
 «Жижицкая волость» на 2023-2027 годы»
утвержденная постановлением от 06.02.2024 № 4

	Перечень основных мероприятий муниципальной программы


	№
пп/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Участник муниципальной   программы, ответственный за реализацию основного мероприятия
	Целевые показатели основного мероприятия
	Значения целевых показателей основного мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	  1
	
Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»


	1.1
	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения 
	2023 - 2 км
2024 – 2 км
2025 – 2 км
2026 – 2 км
2027 -2 км

	
	
	
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2023 – 2,03 %
2024 - 2,03%
2025 – 2,03%
2026 – 2,03 %
2027 – 2,03%

	1.2
Е
	Основное мероприятие «Обслуживание уличного освещения»





	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество замененных ламп
	2023 – 5 ед
2024 – 10 ед
2025 – 18 ед
2026 – 10 ед   2027 – 10 ед 

	
	
	
	Количество освещенных населенных пунктов 
	2023 – 12 ед
2024 – 12 ед
2025 – 12 ед
2026 – 12 ед
2027 – 12 ед

	1.3
	Основное мероприятие «Озеленение территории поселения»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество посаженных деревьев, кустарников 
	2023 – 0 ед
2024 – 75 ед
2025 - 70 ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	
	
	
	Количество приобретенных саженцев

	2023 – 0 ед
2024 – 75 ед
2025 – 70 ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	1.4
	Основное мероприятие «Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество отремонтированных воинских захоронений и гражданских кладбищ

	2023 – 1 ед
2024 – 1 ед
2025 - 1 ед.
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	
	
	
	Количество проведенных межеваний границ земельных участков братских и гражданских кладбищ 
	2023 – 1 ед
2024 – 1 ед
2025 - 1 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	1.5
	Основное мероприятие «Участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество проведенных работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок
	2023 – 1 ед
2024 – 1 ед
2025 - 1 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	
	
	
	Количество благоустроенных контейнерных площадок
	2023 – 0 ед
2024 – 1 ед
2025 - 1 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	1.6
	Основное мероприятие «Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству
	 2023 – 0 ед
2024 – 1 ед
2025 – 3 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	
	
	
	Реализация мероприятия направленное на снижение напряженности на рынке труда для особых категорий граждан 
	2023 – 1 ед
2024 – 0 ед
2025 – 0 ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	
	
	
	Количество проведенных мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
	2023 – 0 ед
2024 – 0 ед
2025 – 0ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	

	
	
	Количество проведенных мероприятий направленное на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС
	2023 – 1 ед
2024 – 1 ед
2025 – 2 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	
	
	
	Количество проведенных мероприятий по реализации инициативных проектов
	2023 – 0 ед
2024 – 1 ед
2025 – 0 ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	1.7
	Основное мероприятие «Реализация народной программы» 
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Реализация народной программы 
	2023 – 1 ед 
2024 – 3 ед
2025 – 1 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	1.8
	Основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество обработанной территории от борщевика Сосновского
	2023 – 7,56 га
2024 – 22,0 га
2025 – 22,0 га
2026 – 38,86га
2027 – 22,0 га

	1.9
	Основное мероприятие «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество приобретенных, установленных и отремонтированных детских площадок 
	 2023 – 1 ед
 2024 – 1 ед 
 2025 - 1ед
 2026 – 1 ед
 2027 – 1 ед

	1.10
	Основное мероприятие
«Услуги ЖКХ»

	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество оплаченных услуг ЖКХ
	2023 – 12 ед
2024 – 1 ед 
2025 - 0 ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	1.11
	Основное мероприятие
«Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество спиленных и убранных аварийных деревьев

	2023 – 12 ед
2024 – 12 ед 
2025 - 12 ед
2026 – 12 ед
2027 – 12 ед

	1.12.
	Основное мероприятие
«Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество оказанных услуг по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	2023 – 0 ед
2024 – 1 ед 
2025 - 0 ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	1.13.
	Основное мероприятие
«Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы
	2023 – 0 ед
2024 – 7 ед 
2025 - 0 ед
2026 – 0 ед
2027 – 0 ед

	2
	
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения
и объектов на территории поселения»


	2.1
	Основное мероприятие 
«Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» 
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Снижение количества пожаров
	2023 – 2 ед
2024 – 2 ед
2025 - 2 ед
2026 – 2 ед
2027 – 2 ед

	
	
	
	Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	2023 – 2 ед
2024 – 2 ед
2025 - 2 ед
2026 – 2 ед
2027 – 2 ед

	
	
	
	Реализация мероприятия по монтажу и обслуживанию системы пожарной сигнализации Административного здания

	2023 – 1 ед
2024 – 1 ед
2025 - 1 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	
	
	
	Количество населенных пунктов в которых проведена противопожарная опашка
	2023 – 6 ед
2024 – 6 ед
2025 – 6 ед
2026 – 6 ед
2027 – 6 ед

	
	
	
	Количество благоустроенных пожарных водоемов
	2023 – 1 ед
2024 – 3 ед
2025 - 3 ед
2026 – 3 ед
2027 – 3 ед

	3
	
Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»


	3.1
	Основное мероприятие 
«Обеспечение функционирования системы муниципального управления»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество муниципальных служащих на 1000 жителей
	2023 – 1 чел
2024 – 1 чел
2025 – 1 чел
2026 – 1 чел
2027 – 1 чел

	3.2
	Основное мероприятие 
«Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	 Количество военно-учетных
 работников
	2023 – 1 чел
2024 – 1 чел
2025 – 1 чел
2026 – 1 чел
2027 – 1 чел

	3.3
	Основное мероприятие 
«Социальная поддержка граждан»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество получателей единовременной выплаты
	2023 – 7 чел
2024 – 3 чел 2025 – 3 чел
2026 – 2 чел
2027 – 2 чел

	
	
	
	Количество участвующих в праздничных мероприятиях
	2023 –100 чел
2024 –100 чел
2025 –100 чел
2026 –100 чел
2027 –100 чел

	
	
	
	Количество проведенных сельских мероприятий

	2023 – 15 ед
2024 – 15 ед
2025 - 15 ед
2026 – 15 ед
2027 – 15 ед

	3.4.
	Основное мероприятие 
«Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Реализация мероприятия направленное на осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 
	2023 – 1 ед
2024 – 1 ед
2025 - 1 ед
2026 – 1 ед
2027 – 1 ед

	4
	
Подпрограмма «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»


	4.1
	Основное мероприятие 
«Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с коммунальными отходами»
	Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»
	Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещения населения 

	2023 – 5 шт.
2024 – 5 шт.
2025 – 5 шт.
2026 – 5 шт.
2027 – 5 шт.

	
	
	
	Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению 

	2023 –900 чел
2024 –900 чел
2025 –900 чел
2026 –900 чел
2027- 900 чел




Приложение 3
к Постановлению Администрации сельского поселения 
  "Жижицкая волость" от 00.00.2025 № 00 
 "О внесении изменений в муниципальную программу 
 "Комплексное развитие систем инфраструктуры 
  и благоустройства муниципального образования 
  "Жижицкая волость" на 2023-2027 годы"

Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем инфраструктуры
 и благоустройства муниципального образования
 «Жижицкая волость» на 2023-2027 годы»
утвержденная постановлением от 06.02.2024 № 4


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
"Жижицкая волость"

	№
	Наименование программы,
	Ответственный
	Расходы (тыс.руб.), годы
	 

	 
	подпрограммы, ведомственной целевой
	исполнитель,
	
	 

	 
	программы, основного мероприятия,
	соисполнители,
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего

	 
	мероприятия
	участники
	2023г
	2024г
	2025г 
	2026г
	2027г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	8

	 
	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Жижицкая волость на 2023-2027 годы"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	6871,87179
	7699,18322
	7755,48642
	4735,16700
	5255,01300
	32316,72143

	1.
	Попрограмма "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	2817,32711
	4524,87040
	4659,68886
	3062,80000
	3576,40000
	18 641,08637

	1.1.
	Основное мероприятие:              "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	1454,34933
	1625,78923
	2094,23318
	2052,00000
	2605,00000
	9 831,37174

	1.1.1
	Мероприятие 
«Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	1454,34933
	1625,78923
	2094,23318
	2052,00
	2605,00
	9831,37174

	1.2.
	Основное мероприятие 
«Обслуживание уличного освещения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	188,57762
	350,08163
	244,00
	459,00
	459,00
	1700,65925

	1.2.1
	Мероприятие                        «Оплата услуг по предоставлению уличного освещения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	53,00000
	135,42488
	162,00
	377,00
	377,00
	1104,42488

	1.2.2
	Мероприятие
«Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	135,57762
	214,65675
	82,00
	82,00
	82,00
	596,23437

	1.3
	Основное мероприятие: 
«Озеленение территории поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	129,208
	0,00
	27,00
	27,00
	183,20800

	1.3.1
	Мероприятие 
«Приобретение саженцев, удобрения для озеленения территории поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	97,208
	0,00
	27,00
	27,00
	151,20800

	1.3.2
	Мероприятие
"Оплата договоров по доставке саженцев, торфа"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00000

	1.4
	Основное мероприятие:
«Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	141,536
	196,71795
	101,000
	26,000
	26,000
	491,25395

	1.4.1
	Мероприятие 
«Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	136,536
	189,71795
	21,00
	21,00
	21,00
	389,25395

	1.4.2
	Приобретение ритуальных венков
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	5,00
	7,00
	5,00
	5,00
	5,00
	27,00000

	1.4.3
	 Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.4.4
	Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.4.5
	Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муиципального образования "Куньинский район"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	 
	75,00000
	0,00000
	0,00000
	75,00000

	1.4.6
	Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) благоустройства, работ по постановке на кадастррвый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.5
	Основное мероприятие: 
«Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	43,77730
	25,27337
	32,74584
	3,000
	3,000
	107,79651

	1.5.1
	Мероприятие 
"Проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	43,77730
	25,27337
	32,74584
	3,00
	3,00
	107,79651

	1.6
	Основное мероприятие:
«Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	116,86553
	329,48140
	1560,49317
	0,00000
	0,00000
	2006,84010

	1.6.1
	Мероприятие «Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	106,92136
	329,48140
	105,09828
	0,000
	0,000
	541,50104

	1.6.2
	Мероприятие 
«Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	9,94417
	 
	 
	 
	 
	9,94417

	1.6.3
	Мероприятие                           "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
                 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	1.6.4.
	Мероприятие                        "Расходы местным бюджетам на реализацию инициативных проектов"             
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00000

	1.6.5.
	Мероприятие                          "Софинансирование расходов местным бюджетам на реализацию инициативных проектов"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.6.
	Мероприятие                          "Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00000

	1.6.7.
	Мероприятие   Субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Во имя памяти") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	400,00
	 
	 
	400,00000

	1.6.8.
	Мероприятие             Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Во имя памяти") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	4,0404
	 
	 
	4,04040

	1.6.9.
	Мероприятие                Субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Продолжая память") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	400,00
	 
	 
	400,00000

	1.6.10.
	Мероприятие                          Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица (проект ТОС "Продолжая память") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	4,0404
	 
	 
	4,04040

	1.6.11.
	Мероприятие                      Субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово (проект ТОС "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	400,00
	 
	 
	400,00000

	1.6.12.
	Мероприятие                     Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово (проект ТОС "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	4,0404
	 
	 
	4,04040

	1.6.13.
	Мероприятие                       Софинансирование расходов за счет средств внебюджетных источников на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово (проект ТОС "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово") (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00000

	1.6.14.
	Мероприятие                     Субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	226,36
	 
	 
	226,36000

	1.6.15.
	Мероприятие                        Софинансирование субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	 
	11,91369
	 
	 
	11,91369

	1.7
	Основное мероприятие:
«Реализация народной программы» 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	115,348
	1002,03610
	0,000
	72,000
	72,000
	1261,38410

	1.7.1.
	Мероприятие                  "Закупка и установка пластиковых окон для Жижицкого Дома культуры"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	66,848
	 
	 
	 
	 
	66,84800

	1.7.2.
	Мероприятие                  "Приобретение ширмы напольной,складной для Жижицкой СОШ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	22,000
	 
	 
	 
	 
	22,00000

	1.7.3.
	Мероприятие                  "Установка забора и детского игрового оборудования в Жижицком филиале МБДОУ "Лучик"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00000

	1.7.4.
	Мероприятие                  "Приобретение зеркал для Жижицкого Дома культуры"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	26,50
	0,00
	0,00
	 
	 
	26,50000

	1.7.5.
	Мероприятие                  "Реализация мероприятий по народной программе"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00000

	1.7.6.
	Мероприятие                  "Оплата договоров по пристройке в Жижицком ДК"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	316,249
	0,00
	 
	 
	316,24900

	1.7.7.
	Мероприятие                  "Приобретение материалов на пристройку в Жижицком ДК"
	 
	 
	279,8771
	 
	 
	 
	279,87710

	1.7.8.
	Мероприятие                        "Иные межбюджетные трансферты на ремонт МБОУ "Жижицкая СОШ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	370,00
	0,00
	 
	 
	370,00000

	1.7.9.
	Мероприятие                        "Благоустройство братского захоронения д. Жижица"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	1.7.10
	Мероприятие                        "Приобретение искуственной ели в МБОУ "Жижицкая СОШ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	 
	35,91
	0,00
	72,00
	72,00
	179,91000

	1.8.
	Основное мероприятие:
«Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	116,87333
	332,54000
	597,21667
	422,80
	383,40
	1852,83000

	1.8.1
	Мероприятие                                          "Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	102,00
	296,625
	537,495
	269,00
	269,00
	1474,12000

	1.8.2.
	Мероприятие                                          "Софинансирование расходов ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	14,87333
	35,91500
	59,72167
	153,80
	114,40
	378,71000

	1.9
	Основное мероприятие:               "Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00000

	1.9.1.
	Мероприятие                   "Приобретение, установка и ремонт детских площадок"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00000

	1.10.
	Основное мероприятие:                      "Услуги ЖКХ"     
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00000

	1.10.1.
	Мероприятие                         "Оплата жилищно-коммунальных услуг" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00000

	1.11.
	Основное мероприятие:                    "Спиливание и уборка аврийных деревьев на территории поселения"      
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	150,000
	30,00
	1,00
	1,00
	182,00000

	1.11.1.
	Мероприятие                         «Очистка территории от сухих деревьев и кустарников" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	150,000
	30,00
	1,00
	1,00
	182,00000

	1.12.
	Основное мероприятие:                "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	640,00000

	1.12.1.
	Мероприятие:                    "Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	640,00000

	1.13.
	Основное мероприятие:                "Реконструкция объектов водоснабжения, вт.ч. общественные колодцы"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	383,74272
	0,00
	0,00
	 
	383,74272

	1.13.1.
	Мероприятие:                    "Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на обеспечение комплексного развития сельских терриротрий" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	383,74272
	0,00
	0,00
	 
	383,74272

	2
	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	45,385
	40,155
	47,69
	35,000
	35,000
	203,23000

	2.1
	Основное мероприятие: 
«Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	45,385
	40,155
	47,690
	35,000
	35,000
	203,23000

	2.1.1
	Мероприятие
"Опашка населенных пунктов"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	30,600
	21,60
	25,40
	17,00
	17,00
	111,60000

	2.1.2
	Мероприятие 
«Благоустройство пожарных водоемов»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	13,200
	0,00
	2,79
	0,00
	 
	15,99000

	2.1.3
	Мероприятие 
«Приобретение пожарного инвентаря»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	1,585
	2,955
	0,00
	0,00
	 
	4,54000

	2.1.4.
	Мероприятие                                "Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	15,60
	19,50
	18,00
	18,00
	71,10000

	3
	Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	4009,15968
	3134,15782
	3048,10756
	1637,36700
	1643,61300
	13472,40506

	3.1
	Основное мероприятие:                «Обеспечение функционирования системы муниципального управления»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	3792,27695
	2969,07482
	2742,13246
	1466,100
	1466,100
	12435,68423

	3.1.1
	Мероприятие 
«Обеспечение деятельности Главы поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	662,31231
	692,97155
	704,63395
	667,00
	667,00
	3393,91781

	3.1.2
	Мероприятие 
«Обеспечение деятельности администрации поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	3129,96464
	2276,10327
	2037,49851
	799,100
	799,100
	9041,76642

	3.2
	Основное мероприятие:
«Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	3.2.1
	Мероприятие
"Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	3.3
	Основное мероприятие:                «Социальная поддержка граждан»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	37,50
	37,50
	45,00
	6,00
	6,00
	132,00000

	3.3.1
	Мероприятие 
«Доплата к пенсиям муниципальным служащим»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00000

	3.3.2
	Мероприятие 
«Единовременные выплаты отдельным категориям граждан»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	12,50
	7,50
	15,00
	1,00
	1,00
	37,00000

	3.3.3
	Мероприятие 
«Проведение праздничных мероприятий»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	25,00
	30,00
	30,00
	5,00
	5,00
	95,00000

	3.4.
	Основное мероприятие «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	73,74273
	0,00000
	110,61410
	0,00000
	0,00000
	184,35683

	3.4.1.
	Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселений" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	73,74273
	0,00000
	110,6141
	 
	 
	184,35683

	4.
	Подпрограмма «Экологическое воспитания и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с коммунальными отходами"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	 Мероприятие "Проведение мероприятий по распространению информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,000



Приложение 4
к Постановлению Администрации сельского поселения 
  "Жижицкая волость" от 00.00.2025 № 00 
 "О внесении изменений в муниципальную программу 
 "Комплексное развитие систем инфраструктуры 
  и благоустройства муниципального образования 
  "Жижицкая волость" на 2023-2027 годы"

Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем инфраструктуры
 и благоустройства муниципального образования
 «Жижицкая волость» на 2023-2027 годы»
утвержденная постановлением от 06.02.2024 № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	№
	Наименование программы,
	Ответственный
	Источники
	 
	 
	 

	 
	подпрограммы, ведомственной целевой
	исполнитель,
	финансирования
	
	 
	

	 
	программы, основного мероприятия,
	соисполнители,
	 
	2023г
	2024 г
	2025 г
	 
	 
	Всего

	 
	мероприятия
	участники
	 
	
	
	
	2026 г
	2027г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Жижицкая волость" на 2023-2027 годы"
	Всего, в том 
	всего
	6871,87179
	7699,18322
	7755,48642
	4735,16700
	5255,01300
	32316,72143

	 
	
	числе:
	федеральный бюджет
	105,640
	127,58300
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	 
	
	 
	областной бюджет
	111,94417
	304,125
	2038,85500
	269
	269
	2992,92417

	 
	
	 
	местный бюджет
	6654,28762
	7267,47522
	5561,27042
	4300,90000
	4814,50000
	28598,43326

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,000
	5,000
	0,000
	0,000
	5,000

	 
	 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	6871,87179
	7699,18322
	7755,48642
	4735,16700
	5255,01300
	32316,72143

	 
	 
	
	федеральный бюджет
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,364

	 
	 
	
	областной бюджет
	111,944
	304,125
	2038,85500
	269,000
	269,000
	2992,92417

	 
	 
	 
	местный бюджет
	6654,28762
	7267,47522
	5561,27042
	4300,90000
	4814,50000
	28598,43326

	 
	 
	 
	иные источники
	0,000
	0,000
	5,000
	0,000
	0,000
	5,000

	1
	Подпрограмма "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"
	Всего, в том 
	всего
	2817,32711
	4524,87040
	4659,68886
	3062,80000
	3576,40000
	18641,08637

	 
	
	числе:
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	 
	
	 
	областной бюджет
	111,94417
	296,62500
	2038,855
	269,00
	269,00
	2985,42417

	 
	
	 
	местный бюджет
	2705,38294
	4228,24540
	2615,83386
	2793,80000
	3307,40000
	15650,6622

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	5

	 
	 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	2817,32711
	4524,87040
	4659,68886
	3062,80000
	3576,40000
	18641,08637

	 
	 
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	 
	 
	
	областной бюджет
	111,94417
	296,63
	2038,855
	269,00
	269,00
	2985,42417

	 
	 
	 
	местный бюджет
	2705,38294
	4228,24540
	2615,83386
	2793,80000
	3307,40000
	15650,66220

	 
	 
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00000

	1.1
	Основное мероприятие:                "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	1454,34933
	1625,78923
	2094,23318
	2052,00
	2605,00
	9831,37174

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	1454,34933
	1625,78923
	2094,23318
	2052,00
	2605,00
	9831,37174

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Мероприятие     " Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	1454,34933
	1625,78923
	2094,23318
	2052,00
	2605,00
	9831,37174

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	1454,34933
	1625,78923
	2094,23318
	2052,00
	2605,00
	9831,37174

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.2
	Основное мероприятие:                "Обслуживание уличного освещения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	188,57762
	350,08
	244,00
	459,00
	459,00
	1700,65925

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	 
	местный бюджет
	188,57762
	350,08
	244,00
	459,00
	459,00
	1700,65925

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	Мероприятие                        " Оплата услуг по предоставлению уличного освещения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	53,00000
	135,42488
	162,00
	377,00
	377,00
	1104,42488

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	53,00000
	135,42488
	162,00
	377,00
	377,00
	1104,42488

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.2.2
	Мероприятие                        " Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	135,57762
	214,657
	82,000
	82,000
	82,000
	596,23437

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	135,57762
	214,65675
	82,000
	82,000
	82,000
	596,23437

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.3
	Основное мероприятие:                "Озеленение территории поселения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	129,208
	0,00
	27,00
	27,00
	183,208

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	0
	0,000
	0
	0
	0
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	129,208
	0,00
	27,00
	27,00
	183,208

	 
	
	 
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1
	Мероприятие:                "Приобретение саженцев для озеленения территории поселения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	97,208
	0,00
	27,00
	27,00
	151,208

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	97,208
	0,00
	27,00
	27,00
	151,208

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3.2
	Мероприятие:                "Оплата договоров по доставке саженцев, торфа"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0
	32,00
	0
	0
	0
	32,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4
	Основное мероприятие:                "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	141,536
	196,71795
	101,00000
	26,00000
	26,00000
	491,25395

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	75,000
	0,000
	0,000
	75,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	141,536
	196,718
	26,000
	26,000
	26,000
	416,254

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Мероприятие:                "Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	136,536
	189,71795
	21,00
	21,00
	21,00
	389,25395

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	136,536
	189,71795
	21,00
	21,00
	21,00
	389,25395

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4.2
	Мероприятие:                "Приобретение ритуальных венков"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	5,00
	7,00
	5,00
	5,00
	5,00
	27,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	5,00
	7,00
	5,00
	5,00
	5,00
	27,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4.3
	 Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.4.4
	Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.4.5
	Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	 
	75,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	75,00
	0,00
	0,00
	75,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.4.6
	Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) благоустройства, работ по постановке на кадастррвый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	0,00
	0
	0
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.5
	Основное мероприятие:          "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	43,77730
	25,27337
	32,74584
	3,000
	3,000
	107,79651

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	43,77730
	25,27337
	32,746
	3,000
	3,000
	107,79651

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.5.1
	Мероприятие:                  "Проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	43,77730
	25,27337
	32,74584
	3,00
	3,00
	107,79651

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	43,77730
	25,27337
	32,74584
	3,000
	3,000
	107,79651

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.6
	Основное мероприятие:                  "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселений"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	116,86553
	329,48140
	1560,49317
	0,000
	0,000
	2006,84010

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	9,94417
	0,00
	1426,36000
	0,00
	0,00
	1436,30417

	 
	
	 
	местный бюджет
	106,92136
	329,48140
	129,13317
	0,000
	0,000
	565,53593

	 
	
	 
	иные источники
	0,00000
	0,00
	5,00000
	0,00
	0,00
	5,00000

	1.6.1
	Мероприятие:                  "Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	106,92136
	329,48140
	105,09828
	0,000
	0,000
	541,50104

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	106,92136
	329,48140
	105,09828
	0,000
	0,000
	541,50104

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.2
	Мероприятие 
«Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	9,94417
	 
	 
	 
	 
	9,94417

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	9,94417
	 
	 
	 
	 
	9,94

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.3
	Мероприятие                           "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
                 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.4
	Мероприятие                        "Расходы местным бюджетам на реализацию инициативных проектов"             
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.5.
	Мероприятие                          "Софинансирование расходов местным бюджетам на реализацию инициативных проектов" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.6.
	Мероприятие                          "Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	0,00000
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	0,0000
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.7.
	Мероприятие                          "Субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица ("Во имя памяти")"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	400,00000
	 
	 
	400,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	400,000
	 
	 
	400,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.8.
	Мероприятие                          "Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица ("Во имя памяти")"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	4,04040
	 
	 
	4,04040

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	4,04040
	 
	 
	4,04

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.9.
	Мероприятие                          "Субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица ("Продолжая память")
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	400,00000
	 
	 
	400,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	400,000
	 
	 
	400,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.10.
	Мероприятие                          "Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Команда молодости нашей" д.Жижица ("Продолжая память")"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	4,04040
	 
	 
	4,04040

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	4,04040
	 
	 
	4,04

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.11.
	Мероприятие                          "Субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово ("Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово")
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	400,00000
	 
	 
	400,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	400,000
	 
	 
	400,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.12.
	Мероприятие                       "Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово")
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	4,04040
	 
	 
	4,04040

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	4,04040
	 
	 
	4,04

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.13.
	Мероприятие                          "Софинансирование расходов за счет средств внебюджетных источников на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив ТОС "Наумовский" д.Наумово (проект ТОС "Частичный ремонт тепловых сетей д. Наумово) 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	5,00000
	 
	 
	5,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00

	1.6.14.
	Мероприятие                     Субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	226,36
	 
	 
	226,36

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	226,360
	 
	 
	226,36

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6.15.
	Мероприятие                        Софинансирование субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	 
	 
	11,91369
	 
	 
	11,91369

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	11,91369
	 
	 
	11,91369

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7
	Основное мероприятие:      
«Реализация народной программы»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	115,348
	1002,0361
	0,00
	72,00
	72,00
	1261,3841

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	115,348
	1002,0361
	0,000
	72,000
	72,000
	1261,384

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00

	1.7.1
	Мероприятие                  "Закупка и установка пластиковых окон для Жижицкого Дома культуры"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	66,848
	0,00
	 
	 
	 
	66,848

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	66,848
	 
	 
	 
	 
	66,848

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.7.2
	Мероприятие                  "Приобретение ширмы напольной,складной для Жижицкой СОШ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	22,00
	0,00
	 
	 
	 
	22,000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	22,000
	 
	 
	 
	 
	22,000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.3
	Мероприятие                  "Установка забора и детского игрового оборудования в Жижицком филиале МБДОУ "Лучик"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.4
	Мероприятие                  "Приобретение зеркал для Жижицкого Дома культуры"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	26,50
	0,00
	 
	 
	 
	26,50

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	26,50
	 
	 
	 
	 
	26,50

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.5.
	Мероприятие                  "Реализация мероприятий по народной программе"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.6.
	Мероприятие                  "Оплата договоров по пристройке в Жижицком ДК"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	316,249
	0,00
	0,00
	 
	316,249

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	316,249
	 
	 
	 
	316,249

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.7.
	Мероприятие                  "Приобретение материалов на пристройку в Жижицком ДК"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	279,8771
	0,0000
	0,0000
	 
	279,8771

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	279,8771
	 
	 
	 
	279,8771

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.8.
	Мероприятие                  "Иные межбюджетные трансферты на ремонт МБОУ "Жижицкая СОШ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	370,000
	0,00
	0,00
	 
	370,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	370,00
	 
	 
	 
	370,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.9.
	Мероприятие                        "Благоустройство братского захоронения д. Жижица"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7.10.
	Мероприятие                        "Приобретение искуственной ели в МБОУ "Жижицкая СОШ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	35,910
	0,000
	72,000
	72,000
	179,91

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	35,91
	0,00
	72,00
	72,00
	179,91

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.8.
	Основное мероприятие:
«Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	116,87333
	332,540
	597,21667
	422,80
	383,40
	1852,83000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	102,00
	296,625
	537,49500
	269,00
	269,00
	1474,12000

	 
	
	 
	местный бюджет
	14,87
	35,915
	59,72167
	153,80
	114,40
	378,71000

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.1.
	Мероприятие                                          "Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	102,00
	296,625
	537,495
	269,000
	269,000
	1474,12000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	102,00
	296,625
	537,495
	269,00
	269,00
	1474,12000

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.8.2.
	Мероприятие                                          "Софинансирование расходов ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	14,87333
	35,91500
	59,72167
	153,80
	114,40
	378,71000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	14,87333
	35,91500
	59,72167
	153,80
	114,40
	378,71000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.9.
	Основное мероприятие:
«Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи» 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	1.9.1.
	Мероприятие                                          "Приобретение, установка и ремонт детских площадок"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.10.
	Основное мероприятие:                         "Услуги ЖКХ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,000

	1.10.1.
	Мероприятие                      «Оплата жилищно-коммунальных услуг"                   
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	1.11.
	Основное мероприятие:                         "Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	150,000
	30,00
	1,00
	1,00
	182,000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	150,000
	30,00
	1,00
	1,00
	182,000

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	1.11.1.
	Мероприятие                      «Очистка территории от сухих деревьев и кустарников"                   
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	150,000
	30,00
	1,00
	1,00
	182,000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	150,000
	30,00
	1,00
	1,00
	182,000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.12.
	Основное мероприятие:                "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	640,000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	640,000

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	1.12.1.
	Мероприятие:                    "Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	640,000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	640,00
	0,00
	0,000
	0,00
	 
	640,000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.13.
	Основное мероприятие:                "Реконструкция объектов водоснабжения, вт.ч. общественные колодцы"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	383,74272
	0,00
	0,00
	0,00
	383,74272

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	383,74272
	0,00
	0,00
	0,00
	383,74272

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	1.13.1.
	Мероприятие:                    "Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание объектов водоснабжения городского и сельских поселений" 
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	383,74272
	0,00
	0,00
	 
	383,74272

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	383,74272
	0,000
	0,00
	 
	383,74272

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	2
	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	45,385
	40,155
	47,69
	35,00
	35,00
	203,230

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	45,385
	40,155
	47,69
	35,00
	35,00
	203,230

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие: 
«Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	45,385
	40,155
	47,69
	35,00
	35,00
	203,230

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	45,385
	40,155
	47,69
	35,00
	35,00
	203,230

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Мероприятие: 
«Опашка населенных пунктов»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	30,600
	21,60
	25,40
	17,00
	17,00
	111,60

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	30,600
	21,60
	25,40
	17,00
	17,00
	111,60

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.1.2
	Мероприятие                   «Благоустройство пожарных водоемов»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	13,200
	0,00
	2,79
	0,00
	0,00
	15,99

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	13,200
	0,00
	2,79
	 
	 
	15,99

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.1.3
	Мероприятие                     «Приобретение и ремонт пожарного инвентаря»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	1,585
	2,955
	0,00
	0,00
	0,00
	4,540

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	1,585
	2,955
	0,00
	 
	 
	4,540

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Мероприятие                   "Техническое обслуживание систем и установок АПС и СОУЭ"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,000
	15,60
	19,50
	18,00
	18,00
	71,10

	2.1.4.
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,000
	15,60
	19,50
	18,00
	18,00
	71,10

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3
	Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	4009,15968
	3134,15782
	3048,10756
	1637,367
	1643,613
	13472,40506

	 
	
	
	федеральный бюджет
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	7,500
	0,000
	0,000
	0,000
	7,500

	 
	
	 
	местный бюджет
	3903,51968
	2999,07482
	2897,74656
	1472,10000
	1472,10000
	12744,54106

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.
	 Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы муниципального управления»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	3792,27695
	2969,07482
	2742,132
	1466,100
	1466,100
	12435,68423

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	3792,27695
	2969,07482
	2742,132
	1466,100
	1466,100
	12435,68423

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00000

	3.1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	662,31231
	692,97155
	704,63395
	667,000
	667,000
	3393,91781

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	662,31231
	692,97155
	704,63395
	667,000
	667,000
	3393,91781

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	3.1.2
	Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	3129,96464
	2276,10327
	2037,49851
	799,100
	799,100
	9041,76642

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	3129,96464
	2276,10327
	2037,49851
	799,10000
	799,10000
	9041,76642

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	3.2
	Основное мероприятие:
«Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	 
	
	
	федеральный бюджет
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.1
	Мероприятие 
"Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	 
	
	
	федеральный бюджет
	105,640
	127,583
	150,361
	165,267
	171,513
	720,36400

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	3.3
	Основное мероприятие:
 «Социальная поддержка граждан»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	37,500
	37,500
	45,000
	6,000
	6,000
	132,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,000
	7,500
	0,000
	0,000
	0,000
	7,500

	 
	
	 
	местный бюджет
	37,500
	30,000
	45,000
	6,000
	6,000
	124,50000

	 
	
	 
	иные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.3.1
	Мероприятие 
 «Доплата к пенсиям муниципальным служащим»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	0,000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,000
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	3.3.2
	 Мероприятие. 
«Единовременные выплаты отдельным категориям граждан»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	12,500
	7,500
	15,000
	1,000
	1,000
	37,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	7,500
	 
	 
	 
	7,50000

	 
	
	 
	местный бюджет
	12,500
	 
	15,000
	1,000
	1,000
	29,50000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	3.3.3
	Мероприятие
«Проведение праздничных мероприятий»
	 
	всего
	25,000
	30,000
	30,000
	5,000
	5,000
	95,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	
	 
	местный бюджет
	25,000
	30,000
	30,00
	5,00
	5,00
	95,00000

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	3.4.
	Основное мероприятие
«Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	73,74273
	0,00000
	110,61410
	0,000
	0,000
	184,35683

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	73,74273
	0,00000
	110,61410
	0,00000
	0,00000
	184,35683

	 
	
	 
	иные источники
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00

	3.4.1.
	Мероприятие 
«Иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	73,74273
	0,00000
	110,61410
	0,00
	0,00
	184,35683

	 
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	73,74273
	0,00000
	110,61410
	0,00
	0,00
	184,35683

	 
	
	 
	иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	4
	Подпрограмма «Экологическое воспитания и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00000

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	4.1.
	Основное мероприятие «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с коммунальными отходами"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	 Мероприятьие "Проведение мероприятий по распространению информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами"
	Администрация СП "Жижицкая волость"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





