**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ»**

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2023 года № 2-КЧС

**О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

**В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2023 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ»**

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в период пропуска ледохода, паводковых и талых вод на территории сельского поселения «Жижицкая волость», и на основании Распоряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Куньинского района от 02.02.2023 г. № 3 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка

на территории Куньинского района в 2023 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу сельского поселения «Жижицкая волость» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для осуществления руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска ледохода, паводковых и талых вод в следующем составе:

Балмышев Н.И. – Глава сельского поселения

Боталова Т.Н. – главный специалист

Дубова О.А. – документовед

1. Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» совместно с руководителями организаций разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения «Жижицкая волость» на 2023 год.

Срок исполнения: в течении паводкового периода

1. Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» определить места возможных заторов и подтоплений на территории волости, уточнить количество жилых домов и списки граждан, проживающих в зонах возможного подтопления (д. Михайловское на реке Весеча, д. Засеново берег озера Кадосно, д. Жижица ул. Лесная), с целью своевременного и оперативного проведения эвакуационных мероприятий.

Срок исполнения: 03 марта 2023 года.

1. Специалистам Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» принять меры по выявлению бесхозных гидротехнических сооружений.

Срок исполнения: до начала паводкового периода.

1. Рабочей группе сельского поселения «Жижицкая волость» организовать постоянный контроль за состоянием льда и уровнями воды на водных объектах, состоянием гидротехнических и водопропускных сооружений.
2. Рабочей группе сельского поселения «Жижицкая волость» осуществлять контроль за принятием оперативных мер по ликвидации подтоплений организациями и обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда.
3. Контроль за состоянием рек и озер осуществлять путем выезда представителей Администрации волости и жителей деревни Михайловское – Лешин А.Н., деревня Засеново – Виноградова Т.А., Якименко В.С., д. Жижица – Горелов В.К. по согласованию.
4. Для проведения спасательных работ в паводковый период подготовить в деревне Засеново 1 лодку и 1 багор, в деревне Михайловское 1 лодку и 1 багор.
5. Организовать корректировку планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска ледохода, талых и паводковых вод.
6. Организовать в муниципальных учреждениях образования и детских дошкольных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.
7. Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» организовать разъяснительную работу среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания.
8. Информацию о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций предоставлять в Администрацию сельского поселения «Жижицкая волость» (телефон 31-134) и в диспетчерскую службу района по телефону 2-15-16.
9. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на Доске объявлений Администрации СП «Жижицкая волость» и на официальном сайте сельского поселения «Жижицкая волость» в сети Интернет.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава сельского поселения  «Жижицкая волость» | Н.И. Балмышев |

Приложение № 1

к Постановлению

Главы сельского поселения

«Жижицкая волость»

от 10.02.2023 № 2 - КЧС

П Л А Н

Противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения «Жижицкая волость» на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственные  исполнители | Прим. |
|  | Организация проведения заседаний  комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к безаварийному прохождению  весеннего паводка | 27.02.2023 г. | Глава поселения |  |
|  | Разработка Плана противопаводковых мероприятий на территории Куньинского района на 2023 год. | 20.02.2023 г. | Глава поселения |  |
|  | Корректировка Планов обеспечения безопасности на водных объектах, Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 20.02.2023 г. | Глава поселения, отдел по делам ГО и ЧС, МП и ООП |  |
|  | Уточнение списка граждан, проживающих в зонах возможного подтопления,  с целью своевременного и оперативного проведения эвакуационных мероприятий. | 20.02.2023 г. | Глава поселения |  |
|  | Проверка технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственной территории, с целью выявления бесхозяйных гидротехнических сооружений, закрепления за муниципальным образованием или их ликвидации. | До начала паводкового периода | Глава поселения |  |
|  | Обследование береговых защитных сооружений, дамб и выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по их ремонту и подсыпке | до начала паводкового периода | Глава поселения |  |
|  | Проверка состояния водопропускных и водоотводных сооружений с целью обеспечения пропуска паводковых вод. Проведение мероприятий по расчистке и укреплению обочин дорог. | До начала паводкового периода | Глава  Поселения, МБУ «Куньяавтодор», обособленный участок ООО «АДП», |  |
|  | Контроль за состоянием и уровнями воды на водных объектах, расположенных на территории Жижицкой волости, состоянием гидротехнических и водопропускных сооружений. | В течение паводкового периода | Глава  поселения |  |
|  | Проведение разведки мест возможных заторов и разлива рек, образования зон подтопления в результате таяния снега. | В течение паводкового периода | Глава  Поселения , отдел по делам ГО и ЧС, МП и ООП |  |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания. | До начала  паводкового  периода | Глава  поселения  Специалисты волости |  |
|  | Организация информирования и оповещения  населения, проживающего на традиционно  подтапливаемых территориях, о развитии паводковой обстановки и порядке действий при угрозе и возникновении затопления (подтопления) | в течении паводкового периода | Глава  Поселения |  |
|  | Организация в муниципальных дошкольных  образовательных организациях и  общеобразовательных организациях проведения профилактических мероприятий по предупреждению  несчастных случаев на водных объектах | Еженедельно, с 20 февраля 2023г. до окончания  паводкового  периода | Глава  Поселения |  |
|  | Транспортное обеспечение мероприятий по отселению (эвакуации) населения из подтопляемых населенных пунктов. | по распоряжению КЧС и ПБ Администрации района | Глава  Поселения ГППО «Славяне» |  |

Приложение № 2

к Постановлению Главы

сельского поселения

«Жижицкая волость»

от 10.02.2023 № 2 - КЧС

**Места возможных заторов и подтоплений, количество жилых домов и списки граждан проживающих в местах возможного подтопления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона возможного  подтопления | Количество  жилых  домов | Площадь подтопляе-мых  территорий  (га) | Кол-во проживаю-щего населения / в т.ч. дети | Ф И О граждан,  проживающих в зонах возможного  подтопления |
| 1 | д.Жижица ул.Лесная | 3 | 1.0 | 5/- | Тальдрик В.Ф.  Горбачев Н.А.  Михеева М.С.  Михеева Н.С.  Михеева Я.С. |
| 3 | д.Жижица ул. Вокзальная | 3 | 0.8 | 5/1 | Тарасова А.И.  Чючилова Н.В.  Чючилов И.И.  Чючилов К.И.  Данилов И.П. |
| 5 | д.Бурая | 1 | 0,5 | 3 / - | Тимофеев И.А.  Тимофеева Н.Ю.  Пулле О.Ю. |
| 6 | д. Засеново | 2 | 0,9 | 2/ - | Новиченок Л.А.  Виноградова Т.А. |
| 7 | д. Михайловское | 2 | 1,5 | 2/ - | Гольцова Н.В.  Лешин А.Н. |
|  | **Итого** | **11** | **4.7** | **17 / 1** |  |