**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» февраля 2024 года № 5

д. Жижица

**ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ»**

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» от 03.06.2016 года № 45 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Жижицкая волость», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жижицкая волость» Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023 – 2026 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» от 06.02.2024 № 4, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023 – 2026 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» от 06.02.2024 № 4, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения «Жижицкая волость».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Жижицкая волость» Н.И. Балмышев

Приложение 1

к порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании "Жижицкая волость"

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования

"Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год тыс.руб. 100% | Кассовый расход за 2023 год тыс.руб. Х | Результативность проводимых мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **6871,87179** | **6870,54889** | **99,98** |
| **1** | **Подпрограмма муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **2817,32711** | **2816,45840** | **99,97** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **1454,34933** | **1454,34933** | **100,00** |
| **1.1.1.** | **Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **1454,34933** | **1454,34933** | **100,00** |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **188,57762** | **187,70891** | **99,54** |
| **1.2.1.** | **Оплата услуг по предоставлению уличного освещения** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **53,00** | **52,83129** | **99,68** |
| **1.2.2.** | **Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **135,57762** | **134,87762** | **99,48** |
| **1.3.** | **Основное мероприятие:** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **«Озеленение территории поселения»** |
| **1.3.1.** | **Приобретение саженцев для озеленения территории поселения** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.2.** | **Расходы на посадку саженцев** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|
| **1.4.** | **Основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **141,53600** | **141,53600** | **100,00** |
|
| **1.4.1.** | **Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **136,536** | **135,696** | **99,38** |
| **1.4.2.** | **Приобретение ритуальных венков** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **5,00** | **5,84** | **116,80** |
| **1.5.** | **Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **43,7773** | **43,7773** | **100,00** |
| 1.5.1. | Проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | **43,7773** | 43,7773 | **100,00** |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ бюджет** | **116,86553** | **116,86553** | **100,00** |
|
|
| 1.6.1. | Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | **106,92136** | 106,92136 | **100,00** |
| 1.6.2. | Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Областной бюджет | 9,94417 | 9,94417 | **100,00** |
| **1.7.** | **Основное мероприятие: «Реализация народной программы»** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **115,348** | **115,348** | **100,00** |
| 1.7.1. | Мероприятие "Закупка и установка пластиковых окон для Жижицкого Дома культуры" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 66,848 | 66,848 | **100,00** |
| 1.7.2. | Мероприятие "Приобретение штор для Жижицкой СОШ | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 22,00 | 22,00 | **100,00** |
| 1.7.3. | Мероприятие "Приобретение зеркал для Жижицкого Дома культуры" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 26,500 | 26,500 | **100,00** |
| **1.8.** | **Основное мероприятие:** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный/ Областной бюджет** | **116,87** | **116,87** | 100 |
| **«Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»** |
| 1.8.1. | Мероприятие "Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Областной бюджет | 102,00 | 102,00 | **100,00** |
| 1.8.2. | Мероприятие "Софинансирование расходов ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 14,87333 | 14,87333 | **100,00** |
| **1.9.** | **Основное мероприятие: "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный бюджет** | 640,00 | 640,00 | 0 |
|  |
| 1.9.1. | Мероприятие: "Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 640,00 | 640,00 | **0** |
| **2** | **Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **45,385** | **45,385** | **100** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **45,385** | **45,385** | **100** |
| 2.1.1. | Опашка населенных пунктов | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 30,60 | 30,60 | **100** |
| 2.1.2. | Благоустройство пожарных водоемов | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 13,20 |  | **0,00** |
| 2.1.3. | Приобретение пожарного инвентаря | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 1,585 | 1,585 | **0,00** |
| 2.1.4. | Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Административного здания | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость | Местный бюджет | 0,00 | 13,20 | **0,00** |
| **3** | **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Федеральный бюджет** | **4009,15968** | **4008,70549** | **99,99** |
|
| **3.1.** | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **3792,27695** | **3791,87376** | **100** |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности Главы поселения | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 662,31231 | 662,31231 | **100** |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности администрации поселения | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 3129,96464 | 3129,56145 | **99,99** |
|
| **3.2.** | **Основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Федеральный бюджет** | **105,64** | **105,589** | **99,95** |
| 3.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Федеральный бюджет | 105,64000 | 105,589 | **99,95** |
| **3.3.** | **Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **37,50** | **37,50** | **100** |
|
| 3.3.1. | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3.2. | Единовременные выплаты отдельным категориям граждан | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Областной бюджет | 0,00 |  | 0 |
| Местный бюджет | 12,50 | 12,50 | 100 |
| 3.3.3. | Проведение праздничных мероприятий | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 25,00 | 25,00 | **100,00** |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **73,74273** | **73,74273** | **100** |
|
| 3.3.1. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселений" | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 73,74273 | 73,74273 | 0 |
|  |  |  | **ИТОГО:** | **6871,87179** | **6870,54889** |  |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **105,64000** | **105,58900** |  |
|  |  |  | **Областной бюджет** | **111,94417** | **111,94417** |  |
|  |  |  | **Местный бюджет** | **6654,28762** | **6653,01572** |  |
|

Приложение 2

к порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании «Жижицкая волость»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 2023 год**

**"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| Плановое значение | Фактически исполнено | Оценка  % |
|  | | | | |
| **Расходы на Муниципальную программу "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"** | руб. | **6871,87179** | **6870,54889** | **99,98** |
| **Доля расходов на Муниципальную программу "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"** | **%** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | | | | |
| **Расходы на Подпрограмму муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"** | руб. | **2817,32711** | **2816,45840** | **99,97** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"** | **%** | **41,00** | **40,99** | **99,99** |
|  | | | | |
| **Расходы на основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"** | **руб.** | **1454,34933** | **1454,34933** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"** | **%** | **21,16** | **21,17** | **100,02** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | руб. | 1454,34933 | **1454,34933** | **100,00** |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | % | **21,16** | **21,17** | **100,02** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения"** | **руб.** | **188,57762** | **187,70891** | **99,54** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения"** | **%** | **2,74** | **2,73** | **99,56** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | руб. | 53,00000 | 52,83129 | **99,68** |
| Доля расходов на оплата услуг по предоставлению уличного освещения | % | **0,77** | **0,77** | **99,70** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | руб. | 135,57762 | 134,87762 | **99,48** |
| Доля расходов на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | % | **1,97** | **1,96** | **99,50** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие «Озеленение территории поселения»** | **руб.** | **0** | **0** | **0** |
| **Доля расходов на основное мероприятие «Озеленение территории поселения»** | **%** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на посадку саженцев | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на посадку саженцев | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения"** | **руб.** | **141,536** | **141,536** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения"** | **%** | **2,06** | **2,06** | **100,0** |
|
|  |  |  |  |  |
| Расходы на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | руб. | **136,54** | **135,696** | **99,38** |
| Доля расходов на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | % | 1,99 | 1,98 | **99,4** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение ритуальных венков | руб. | **5,00** | **5,84** | **116,80** |
| Доля расходов на приобретение ритуальных венков | % | 0,07 | 0,09 | **116,8** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"** | **руб.** | **43,7773** | **43,7773** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"** | **%** | 0,64 | 0,64 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок | руб. | **43,7773** | **43,7773** | **100,00** |
| Доля расходов на проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок | % | 0,64 | 0,64 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения"** | **руб.** | **116,86553** | **116,86553** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения"** | **%** | 1,70 | 1,70 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | руб. | 106,92136 | 106,92136 | 100,00 |
| Доля расходов на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | % | 1,56 | 1,56 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на проведение Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан | руб. | 9,94417 | 9,94417 | 100,00 |
| Доля расходов на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан | % | 0,14 | 0,14 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Реализация народной программы"** | **руб.** | **115,348** | **115,348** | **100** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Реализация народной программы"** | **%** | 1,68 | 1,68 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку и установку пластиковых окон для Жижицкого Дома культуры | руб. | 66,848 | 66,848 | 100 |
| Доля расходов на закупку и установку пластиковых окон для Жижицкого Дома культуры | % | 0,97 | 0,97 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение штор для Жижицкой СОШ | руб. | 22,00 | 22,00 | 100 |
| Доля расходов на приобретение штор для Жижицкой СОШ | % | 0,32 | 0,32 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение зеркал для Жижицкого Дома культуры | руб. | 26,50 | 26,50 | 100 |
| Доля расходов на приобретение зеркал для Жижицкого Дома культуры | % | 0,39 | 0,39 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»** | руб. | **116,87333** | **116,87333** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»** | **%** | 1,70 | 1,70 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | руб. | **102,00** | **102,00** | **100,00** |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | % | 1,48 | 1,48 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на софинансирование расходов ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского | руб. | **14,87333** | **14,87333** | **100,00** |
| Доля расходов на софинансирование расходов ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | % | 0,22 | 0,22 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи»** | **руб.** | **0** | **0** | **0** |
| **Доля расходов на основное мероприятие благоустройство мест для отдыха детей и молодежи** | **%** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение, установка и ремонт детских площадок | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на приобретение, установка и ремонт детских площадок | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг»** | **руб.** | **0** | **0** | **0** |
| **Доля расходов на на основное мероприятие оплата жилищно-коммунальных услуг** | **%** | 0,00 | 0,00 | **0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на услуги ЖКХ | руб. | **0** | **0** | **0** |
| Доля расходов на услуги ЖКХ | % | 0,00 | 0,00 | **0** |
| **Расходы на основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"** | **руб.** | **640,00** | **640,00** | **100,00** |
| **Доля расходов на на основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"** | **%** | 9,31 | 9,32 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на "Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | руб. | **640,00** | **640,00** | **100,00** |
| Доля расходов на "Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | % | 9,31 | 9,32 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | руб. | **45,385** | **45,385** | **100,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | % | 0,66 | 0,66 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"** | **руб.** | **45,385** | **45,385** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"** | **%** | 0,66 | 0,66 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на опашку населенных пунктов | руб. | 30,60 | 30,60 | **100,00** |
| Доля расходов на опашку населенных пунктов | % | 0,45 | 0,45 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на благоустройство пожарных водоемов | руб. | 13,20 | 0 | **0,00** |
| Доля расходов на благоустройство пожарных водоемов | % | 0,19 | 0,00 | **0,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение пожарного инвентаря | руб. | 1,585 | 1,585 | **0,00** |
| Доля расходов на приобретение пожарного инвентаря | % | 0,02 | 0,02 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Админстративного здания | руб. | 0 | 13,2 | **0,00** |
| Доля расходов на монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации Админстративного здания | % | 0,00 | 0,19 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | руб. | **4009,15968** | **4008,70549** | **99,99** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | % | 58,34 | 58,35 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления"** | **руб.** | **3792,27695** | **3791,87376** | **99,99** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления"** | **%** | 55,19 | 55,19 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения | руб. | 662,31231 | 662,31231 | **100,00** |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Главы поселения | % | 9,64 | 9,64 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности администрации поселения | руб. | 3129,96464 | 3129,56145 | **99,99** |
| Доля расходов на обеспечение деятельности администрации поселения | % | 45,55 | 45,55 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий"** | **руб.** | **105,640** | **105,589** | **99,95** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий"** | **%** | 1,54 | 1,54 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 105,640 | 105,589 | **99,95** |
| Доля расходов на субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 1,54 | 1,54 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие "Социальная поддержка граждан"** | **руб.** | **37,50** | **37,50** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Социальная поддержка граждан"** | **%** | 0,55 | 0,55 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащим | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | руб. | 12,50 | 12,50 | **100,00** |
| Доля расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | % | 0,18 | 0,18 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| Расходы на проведение праздничных мероприятий | руб. | 25,00 | 25,00 | **100,00** |
| Доля расходов на проведение праздничных мероприятий | % | 0,36 | 0,36 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы на основное мероприятие «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с коммунальными отходами"** | **руб.** | **73,74273** | **73,74273** | **100,00** |
| Доля расходов на «Иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселений" | % | 1,07 | 1,07 | **100,0** |
|  |  |  |  |  |